FAC-SIMILE

Comune di ............. (....)

Schema di Convenzione

Proposta ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 38/2021

Intervento di:

“Riqualificazione e successiva concessione in uso del complesso sportivo scolastico .....................”

Concessionario:

Società sportiva………………………

oppure

Associazione sportiva ......................

Indice

Premessa	2

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione	4

Articolo 2 – Finalità e condizioni generali	5

Articolo 3 – Durata	5

Articolo 4 – Concessione a titolo gratuito e costi di gestione	5

Articolo 5 – Riqualificazione del complesso sportivo	6

Articolo 6 – Gestione del complesso sportivo scolastico	6

Articolo 7 – Proprietà del complesso	7

Articolo 8 – Manutenzione e gestione	7

Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa	8

Articolo 10 - Risoluzione per inadempimento del concessionario	8

Articolo 11 - Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione	10

Articolo 12 - Effetti della cessazione del contratto	10

Articolo 13 - Cauzioni	11

Articolo 14 - Polizze assicurative	11

Articolo 15 – Personale	12

Articolo 16 – Pubblicità	12

Articolo 17– Penali	13

Articolo 18 – Controversie	13

Articolo 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari	14

Articolo 20 – Verifiche e comunicazioni	14

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali	14

Articolo 22 – Codice di comportamento e divieto di pantouflage	14

# Premessa

L’anno 2026, addì [•] del mese di [•] nella Sede Municipale del Comune di .............;

TRA

Il Comune di ............. (nel seguito anche la “Concedente” o il “Comune” o l’ “Amministrazione Comunale”) – Codice fiscale ...................– rappresentato dal [responsabile del settore Amministrativo] – [•] – il [la] quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzato[a] dall’art.107, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000, nonché dal decreto sindacale n. [•] del [•];

E

La ............. (indicare se trattasi di Associazione  Sportiva  senza  fini  di  lucro oppure e le  Società  Sportiva  senza  fini  di  lucro), con sede legale in ............., alla Via ............. ............., n. ........, CAP ..............., C.F./P.I. ............,  (nel seguito anche il “Concessionario” o la “.............” e, unitamente al Comune, le “Parti”), in persona del Legale rappresentante [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

VISTO

- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”. In particolare, l'art. 5, comma 1bis del suddetto D. Lgs. n. 38/2021 prevede che “Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

- (eventuale) la Legge Regionale della ................... n. ............. del ......................... che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002 e che mira a valorizzare l’associazionismo sportivo senza scopo di lucro;

- l’art. 181 del Dlgs n.36.2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023

PREMESSO CHE

- in data ............... il Consiglio Comunale con deliberazione n............. ha approvato il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, anche scolastici, comunali che prevede, tra l’altro, la possibilità di affidare in Concessione in uso tali impianti ad associazioni e società sportive senza fini di lucro;

- il Comune di ............. è proprietario del complesso sportivo ..... ................. di ............. (nel seguito anche “Impianto”) sito in Via ....................., e relative pertinenze classificato ai sensi dell’art. 826 del cc quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;

- il Comune di ............ ha stipulato con il competente ............ apposita convenzione ai sensi dell’art.96, comma 2, del Dlgs.  16 aprile 1994, n. 297 ove  sono stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature per attività sportive non in orario scolastico;

- il Comune di ........ intende, inoltre, promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età, nonché per altre categorie e fasce di età ...............(indicare qui eventuali finalità ed obiettivi inseriti nel DUP o negli altri documenti programmatori del Comune e comunque a titolo esemplificativo si indicano interventi a favore di soggetti con disabilità o altre categorie fragili o infine a favore di altre realtà sportive prive di impianti), anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;

- l’Associazione sportiva senza fini di lucro oppure la Società Sportiva senza fini di lucro ..................in data [•]/[•]/2026 ha trasmesso a mezzo pec un progetto di fattibilità economico-finanziaria avente ad oggetto un intervento (nel seguito anche “Intervento” o “Progetto”) di “(Riqualificazione), (Rigenerazione), (Ammodernamento) e concessione in uso del complesso sportivo ..............”, finalizzato ad ottenere la concessione per la (riqualificazione), (rigenerazione), (ammodernamento) e successivo uso. Il progetto è costituito dalla seguente documentazione: .........................;

- la società sportiva oppure l’associazione sportiva ha sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti;

- il consiglio di istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, ha comunicato al Comune in quanto proprietario del plesso scolastico le attività didattiche e sportive della scuola e il Comune ha verificato che riguardo all’istanza di concessione in uso in oggetto non sussistono ragioni che impediscano l'utilizzo dell’impianto sportivo scolastico ai fini dello svolgimento delle attività richieste;

- il consiglio di circolo [oppure il consiglio d’istituto] ha espresso il proprio assenso alla concessione in uso con proprio atto................;

- (indicare qui i passaggi e gli atti relativi all’istruttoria finalizzata a consentire la dichiarazione d’interesse pubblico della proposta. Il Comune può richiedere integrazioni e modifiche agli atti presentati e può svolgere anche incontri in contraddittorio con il soggetto proponente);

- il Comune, con delibera n. [•] del [•] ha deliberato il Pubblico interesse della proposta;

- il Responsabile del Settore............... con propria determinazione n...........in data........, recependo l’indirizzo della Amministrazione comunale ha provveduto ad affidare la.... ...............(indicare qui se trattasi di rigenerazione, riqualificazione o di ammodernamento) e la successiva gestione dell’impianto........... alla Associazione Sportiva senza fini di lucro oppure e alla Società Sportiva senza fini di lucro ................ con sede in ................................., previa valutazione e approvazione del progetto presentato, in relazione alla congruità dell’investimento;

- le Parti intendono disciplinare la Concessione mediante la presente Convenzione;

- Tutto ciò premesso, richiamato il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, si conviene e si stipula quanto segue:

# Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto la Concessione in uso del bene relativa all’intervento di “Riqualificazione e successivo uso del complesso sportivo ...................”.

La proposta prevede:

- la progettazione dei lavori

- la realizzazione dei lavori

- la gestione in uso dell’impianto negli spazi orari di concessione

Le modalità di progettazione, realizzazione dei lavori, gestione, sono disciplinate dalla presente convenzione e dai seguenti documenti presentati dal concessionario e approvati dal Comune con .......

................

................

I predetti documenti sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il concessionario utilizza gli spazi concessi conformandosi alle prescrizioni a cura del consiglio di circolo [oppure del consiglio d’istituto] di cui al documento ........... allegato parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

# Articolo 2 – Finalità e condizioni generali

La presente concessione mira a creare un sistema d’uso degli impianti coerente con le direttive e gli obiettivi del Comune, privilegiando efficienza, efficacia ed economicità. L'obiettivo primario è promuovere una piena utilizzazione degli impianti sportivi del territorio e un'elevata qualità dei servizi di utilità sociale erogati, con particolare attenzione alla qualità percepita dai cittadini.

L’uso del complesso dovrà essere finalizzato esclusivamente a tali scopi, salvo eccezioni formalmente autorizzate dal Comune. Tutte le prestazioni previste dalla concessione hanno un’utilità sociale e non potranno essere interrotte o sospese senza giusta causa.

# Articolo 3 – Durata

La durata della concessione in uso è fissata, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in anni ............., ritenuti, con determinazione n. ……. del ……. del Responsabile del Settore…….., sufficienti e congrui per recuperare il valore degli investimenti realizzati.

Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi.

Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.

La presente concessione non è prorogabile. È fatto salvo che le parti possano convenire una diversa durata della concessione nel solo caso in cui ciò sia necessario per consentire il recupero dell’investimento del concessionario al fine della  rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento da questi effettivamente sostenuto.

# Articolo 4 – Concessione a titolo gratuito e costi di gestione

La presente concessione d’uso non prevede alcun canone a carico del concedente e il concessionario si fa carico della realizzazione dell’investimento quantificati in euro.......................e del sostenimento dei costi di conduzione in uso dell’impianto per le ore a questi assegnati.

Nello specifico è previsto l’accollo a carico del Concessionario dei costi di gestione della struttura negli spazi orari concessi in uso con esplicito riferimento a:

- pulizia, guardiania ed apertura/chiusura della struttura;

- utenze;

- manutenzione ordinaria.

Per quanto attiene alle utenze occorre una  specifica regolazione in relazione alle fattispecie concrete. Presumendo che nella maggioranza dei casi i POD siano intestati ai comuni, si può ipotizzare che sia calcolato un contributo forfetario a carico della società sportiva.

# Articolo 5 – Riqualificazione del complesso sportivo

Il Concessionario assume l’impegno a realizzare l’intervento di riqualificazione come descritto nel Progetto di Fattibilità, e in particolare nel Piano economico-finanziario dell’investimento, successivamente dettagliato nel Progetto Esecutivo.

Entro n. 30 giorni dalla richiesta del Rup il Concessionario dovrà consegnare il Progetto Esecutivo. Questo dovrà basarsi sul Progetto di Fattibilità già presentato e sottoposto a tutte le autorizzazioni, approvato dal Comune e dallo stesso dichiarato di pubblico interesse. Il Concessionario partecipa alla (eventuale) conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto

I lavori dovranno iniziare tempestivamente, rispettando le tempistiche indicate nel cronoprogramma che fa parte della proposta progettuale.

Spetta al Comune nominare il Direttore dei lavori e i collaudatori.

Entro [•] giorni dall'ultimazione dei lavori, dovranno essere prodotti, laddove necessari, i certificati di collaudo statico (se richiesto) e i certificati di collaudo tecnico-amministrativo, in conformità con la normativa pubblicistica applicabile.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, il Concessionario ha l'obbligo di:

- affidare i lavori ad una impresa munita dei relativi requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (SOA) coerenti con il progetto esecutivo;

- seguire e far seguire le indicazioni fornite dal Concedente tramite gli incaricati alla sorveglianza durante la fase esecutiva, al fine di garantire la buona riuscita dei lavori;

- informare le autorità scolastiche e il Concedente tempestivamente ed ottenerne l’autorizzazione in caso di eventi o circostanze che possano causare una sospensione o interruzione dei lavori per più di trenta giorni rispetto al cronoprogramma approvato. Dovrà indicare la causa e le misure che intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

- comunicare prontamente al Concedente ed alla scuola qualsiasi altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un impatto negativo sulla concessione o sulla capacità del Concessionario di adempiere agli obblighi contrattuali.

# Articolo 6 – Gestione del complesso sportivo scolastico

La concessione include la gestione del ......... e del ........ come meglio specificato in seguito.

Il Concessionario avrà diritto alla gestione ad uso esclusivo del Campo nei seguenti spazi orari di seguito indicati:

lunedì dalle ore ........ alle ore ..............

martedì dalle ore ........ alle ore ..............

mercoledì dalle ore ........ alle ore ..............

giovedì dalle ore ........ alle ore ..............

venerdì dalle ore ........ alle ore ..............

sabato dalle ore ........ alle ore ..............

domenica dalle ore ........ alle ore ..............

Ai sensi delle normative sulla sicurezza, il Concessionario assume la qualifica di gestore dell'attività, divenendo responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo scolastico, inclusi agibilità e omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni relative a questi aspetti dovranno essere custodite e messe a disposizione del Concedente su richiesta.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l’impianto sportivo scolastico e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all’impianto sportivo scolastico ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio. Il Concessionario deve sollevare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata. È obbligato a utilizzare l’impianto sportivo scolastico in modo strettamente conforme alla concessione e per i soli scopi ivi previsti.

# Articolo 7 – Proprietà del complesso

Il Concessionario riconosce esplicitamente e senza riserve che gli impianti in questione sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di .............. Per queste non sarà dovuto alcun tipo di compensazione o rimborso delle spese sostenute.

Il complesso sportivo viene consegnato al concessionario nello stato di fatto in cui si trova al momento della stipula della concessione.

Per una verifica accurata della consistenza attuale dell'impianto, del suo stato e delle attrezzature, verrà redatto un apposito verbale tra le parti. Tale verbale sarà compilato nel momento in cui il concessionario prenderà materialmente possesso dell'impianto.

# Articolo 8 – Manutenzione e gestione

Il Concessionario è responsabile della manutenzione ordinaria del complesso sportivo, incluse le strutture, i beni, le attrezzature e gli impianti tecnologici. Questo comprende tutte le riparazioni, i rinnovamenti e le sostituzioni necessarie per mantenere o ripristinare il buon stato di conservazione e l'efficienza operativa, anche in conformità con nuove normative.

Se necessario, il Concessionario dovrà sostituire attrezzature e arredi secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto esecutivo. In caso di malfunzionamenti di attrezzature o impianti, il Concessionario dovrà ripristinarne la funzionalità immediatamente o comunque nei tempi tecnici strettamente necessari. Qualora il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando tutte le spese sostenute, previa notifica al Concessionario. Il Concessionario può apportare modifiche migliorative agli impianti a proprie spese, previa approvazione e accordo con l'Amministrazione Comunale. Sarà inoltre responsabile della riparazione e sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature usate per la manutenzione.

# Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa

Il grave inadempimento delle obbligazioni da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.

L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

  - i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei servizi e/o dell’Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

  - tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

  - la penale a carico del Concessionario stabilita nel valore del 15% dell’importo della concessione.

# Articolo 10 - Risoluzione per inadempimento del concessionario

- Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile Tecnico, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

- La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di gestione dei servizi;

- gravi vizi o difformità dei lavori/servizi tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o dell’erogazione dei Servizi;

- perimento totale o parziale dei lavori ovvero grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del progetto allegato;

- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative;

- violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 92 e 94 del Codice;

- rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

- In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei servizi e sostenuti dal Concessionario per i soli servizi eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei servizi e/o dell’Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

- tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

- la penale a carico del Concessionario stabilita nel valore del 10% dell’importo della concessione.

- Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a ................... giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

- Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fatto salvo diverse decisioni da parte dell’ente concedente.

# Articolo 11 - Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione

Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi definiti quali gravi inadempienze:

- la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del D.lgs n.36.2023;

- una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 94, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del D.lgs n.36.2023;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.

# Articolo 12 - Effetti della cessazione del contratto

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero 1 anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma precedente e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

Il Concedente si impegna ad avviare almeno ............... prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.

Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

# Articolo 13 - Cauzioni

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla manutenzione e gestione dell’impianto di cui al precitato art. 8, il Concessionario presta la garanzia definitiva, con le modalità stabilite dal Codice. La predetta garanzia è pari al 10% del valore dei lavori stabiliti con la presente concessione. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. La predetta cauzione è conforme al disposto dell’art.117 del Dlgs n.36.2023. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

# Articolo 14 - Polizze assicurative

Il Concessionario  stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- polizza assicurativa a copertura:

- dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell’Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a € ..............; (massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro);

- della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a € ...............;

- polizza Incendio che assicura il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari), per le seguenti somme assicurate..........................;

- eventuale integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare;

- polizza per i progettisti per il progetto esecutivo ai sensi del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”.

La copertura assicurativa di cui al comma 2, punto a), decorre dalla data di avvio dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

# Articolo 15 – Personale

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto il Concessionario dovrà nominare il responsabile del servizio comunicando le relative generalità e i relativi recapiti al Concedente, in modo tale che lo stesso possa costituire il referente del Concedente per quanto attiene alla regolare esecuzione degli adempimenti e al diligente svolgimento del servizio sportivo

Il concessionario, per lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione, si impegna a  disporre di personale idoneo alle mansioni e munito di qualifiche, titoli, requisiti professionali e degli eventuali brevetti adeguati, come previsto alla normativa vigente.

Il concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del d. Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna, nei confronti  dei “lavoratori sportivi” a garantire l’applicazione della normativa di cui al  D.lgs. n. 36/2021 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all’obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante “Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli.”.

# Articolo 16 – Pubblicità

Trattandosi di impianto sportivo scolastico non è ammessa alcuna forma di sfruttamento pubblicitario.

Ove ammesso lo sfruttamento pubblicitario

Al Concessionario spettano i proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario all'interno del complesso sportivo, gestendo sia la pubblicità fissa che quella mobile durante eventi e gare.

La disposizione della pubblicità è soggetta alle seguenti condizioni:

- gli spazi per la pubblicità, sia fissa che mobile, interna ed esterna, sono definiti dall'Amministrazione Comunale;

- il materiale pubblicitario deve garantire la perfetta visibilità del campo di gioco e deve essere realizzato con materiali ignifughi a norma di legge;

- è vietata la pubblicità a contenuto politico o offensivo per la morale e il pubblico decoro;

- è permessa la pubblicità tramite mezzi fonici, luminosi e audiovisivi all'interno degli impianti;

- è fatto divieto al Concessionario di sub-concedere gli spazi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione del Comune di ..............

Tutte le spese relative al posizionamento, manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario, inclusi gli oneri connessi (come canoni, assicurazioni, diritti SIAE), sono a carico esclusivo del Concessionario e delle associazioni sportive, ciascuno per la propria competenza.

La pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e all'eventuale canone per l'occupazione di spazi pubblici, secondo le normative comunali. Il Concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni causati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto.

Il Concessionario si impegna inoltre a diffondere gratuitamente, tramite l'impianto sonoro, ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale o dalla Circoscrizione competente.

Infine, la durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature non deve in alcun modo eccedere la scadenza naturale della convenzione.

# Articolo 17– Penali

Nel caso in cui l'impianto dovesse rimanere chiuso per cause imputabili al Concessionario e ciò dovesse generare un pregiudizio e/o danno per il Concedente, il Comune applicherà una penale giornaliera da € 50,00 a € 100,00. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale diffiderà per iscritto il Concessionario, assegnando un termine congruo per l'adempimento

# Articolo 18 – Controversie

Per qualsiasi controversia derivante da questo contratto, inclusa la sua formazione, interpretazione, validità, adempimento, inadempimento, risoluzione, recesso, nullità o efficacia, la competenza esclusiva e inderogabile è attribuita all'Autorità Giudiziaria del Foro di ................ Ciò vale per tutte le questioni che non rientrano nella giurisdizione amministrativa.

# Articolo 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità del presente contratto.

È inoltre obbligato a includere una clausola specifica nei contratti con i propri subcontraenti, attraverso la quale ciascuno di essi si assume i medesimi obblighi di tracciabilità. La mancata inclusione di tale clausola comporterà la nullità assoluta del subcontratto.

# Articolo 20 – Verifiche e comunicazioni

I funzionari incaricati dell'Amministrazione comunale hanno il diritto di accedere all'impianto sportivo scolastico,  per verificare lo stato di manutenzione, conservazione e, in generale, l'osservanza della convenzione.

Tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti, previste dal Contratto, devono avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), pena la nullità, salvo diverso accordo scritto e ove consentito dalla legge. Le comunicazioni si considerano valide ed efficaci se inviate ai seguenti indirizzi PEC:

- Per il Concedente: ........................;

- Per il Concessionario: ..................;

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del proprio indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

# Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti dal Comune in relazione a questo contratto di concessione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla stipula e all'esecuzione della concessione stessa. Il Comune informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di ..............

# Articolo 22 – Codice di comportamento e divieto di pantouflage

Ai sensi della L. 190/2012 (Legge Anticorruzione), il Concessionario dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e di impegnarsi a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice.

Ai sensi del c. 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Concessionario dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti del Concessionario.

Il Concessionario dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, c. 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

..................., lì ……………

Per il Concessionario

Il Legale rappresentante………………..

Per il Comune di ..................